Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Информационная платформа по игровой индустрии (GameHelper)»

Галактионов Иван Андреевич

---------------------------------------

Ученик группы 2

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка "Альтаир" РТУ МИРЭА

Москва, 2025

- Наименование программы

Информационная платформа по игровой индустрии (GameHelper).

- Место и оказание услуг

Просп. Вернадского, 86, стр. 2 РТУ МИРЭА Детский технопарк «Альтаир».

- Цели проекта

Цель проекта - создание Инструктор/Помощника по механикам различных игр с встроенным вычислительным механизмом и возможностью создания различных модификаций.

- Сроки оказания услуг:

6 октября – Описание проекта

9 октября – Задание{ТЗ}

16 октября – ТЗ + Часть задания выполнена 20%

23 октября – Код + Работающая часть проекта 40%

30 октября - Код+ Работающая часть+ Черновик пояснительной записки и презентации 60%

6 ноября - Код+ Пояснительная записка+ Презентация+ Почти Все работает 80%

13 ноября – Все готово 100%

- Требование к функциональным возможностям

Возможности проекта:

- Требование к визуальному интерфейсу

- Основные кнопки услуг/действий: Wiki, калькулятор, поиск

- Wiki (при переходе на страничку нас встречают): популярная информация/случайный интересный текст, панель выбора игр, панель выбора "категории", панель "разработки"

- Калькулятор (при переходе на страничку нас встречают): калькулятор с выбранной стандартной игрой(по умолчанию dota 2[https://store.steampowered.com/app/570/Dota_2/]), панель выбора игр, панель настройки калькулятора (опцианально)

- Поиск (при переходе на страничку нас встречают): поисковая строка, популярные запросы, плашка фильтр

- Требование к хранению данных

Данные будут храниться в формате txt. или py.

- Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

Данные услуги не предоставляются (бесплатно)

- Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Исполнитель обязуется выложить проект на Яндекс диск и предоставит ссылку на этот проект в систему лмс.

- Авторские права:

Авторское право остается за исполнителем и т.к. идея, реализация и итоговый код сделан Исполнителем

- Иные требования:

Данные требования не предъявляются.

- Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Асонов Е.А |
| Технический писатель | Асонов Е.А |